2026. 7. 23 [목] 그룹미팅 보고

권예설

□ DAVE ROS 2 Lyrical / Gazebo Jetty 호환성 검증

○ 18개 월드 전수 검증 (달성도: 15/18, 약 83%)

- 검증 매트릭스(validation_matrix.csv) 및 반복 실행 가능한 테스트 스크립트(test_worlds.sh) 구축 (완료)

- 15개 월드 PASS 확인 (Docker + Mac 스모크테스트, 프로세스 정리 버그 및 오탐 분류 버그 수정 포함)

- USBL / new_dvl 월드 크래시 2건 원인 규명 및 수정 완료

- 매니퓰레이션 월드 3개는 로봇 암 모델 부재 + launch 파일의 headless 미지원으로 '테스트 불가'로 재분류 (완료)

○ USBL GUI 크래시 근본 원인 분석 (완료)

- UsblTransponder.cc의 std::normal_distribution 생성자가 world 파일의 sigma=0.0을 그대로 사용해 libstdc++ 단정문(assert)으로 서버 프로세스 SIGABRT

- sigma 0.0 → 0.0001로 패치, Dockerfile 캐시 보존 레이어로 반영 및 재빌드 검증 완료

○ 정량 벤치마킹 (Docker 완료, Mac 진행중)

- Docker(llvmpipe) 대표 월드 3종: RTF 0.53~0.94, RSS 186~990MiB 측정 완료

- Mac(Metal) 벤치마크 스크립트의 타임아웃/토픽 탐색/버퍼링 관련 버그 다수 발견 및 수정, 최종적으로 stats 토픽 오탐(가짜 /stats vs 실제 /world/.../stats) 근본원인 규명 및 수정

○ 장시간 안정성 테스트 (완료)

- dave_ocean_waves(REXROV) 4시간 연속 구동 테스트, 첫 샘플부터 정상 동작 확인

| 18개 월드 전수검증 | USBL 크래시 근본원인 | 정량 벤치마킹 | 장시간 안정성 테스트 | 테마/문서 정리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/22까지 | 7/22까지 | 7/22까지 (Mac 진행중) | 7/22 04:51~08:51 UTC | 7/22까지 |
| 15/18 (83%) | 완료 (수정) | Docker 완료 | 완료 | 완료 |

- 다음 발표일 : 미정